# 정부지원사업 매칭·작성·발표 AI 플랫폼 서비스 구축 기획서

## 리서치 결론

지금 필요한 최종 사이트는 단순한 “무료 상담 랜딩페이지”의 확장판이 아니라, 고객 진단 → 사업 아이템 정교화 → 적합 사업 매칭 → 사업계획서 자동 작성 → 발표자료 자동 제작 → 전문가 보정까지 이어지는 정부지원사업 업무 운영 플랫폼입니다. 그 이유는 2026년 현재 공식 지원 포털들이 이미 방대한 공고와 카테고리를 제공하고 있기 때문입니다. K-Startup은 사업화, 기술개발(R&D), 시설·공간·보육, 멘토링·컨설팅·교육, 행사·네트워크, 융자, 인력, 글로벌 등으로 사업을 분류하고 있고, 기업마당은 2026년 6월 29일 기준 최신공고 302건·마감임박 190건을 노출하고 있으며, 중소벤처24는 같은 날 총 1,893건의 사업공고를 보여주고, IRIS는 별도로 국가 R&D 공고를 운영하고 있습니다. 즉 사용자의 진짜 문제는 “정보가 없어서”가 아니라 “정보가 너무 많고, 내 상황에 맞는 공고와 서류 전략을 스스로 해석하기 어렵다”는 데 있습니다. [1]

현재 1차 사이트는 이 문제를 상담형 메시지로 잘 잡고 있습니다. 실제 사이트는 예비창업자·소상공인을 대상으로 “무료 상담 신청”을 유도하고, 문제 인식, 대표 사업 소개, 4단계 컨설팅 과정, 성공 사례, 두 종류의 신청 폼으로 구성되어 있습니다. 하지만 아직은 이름·연락처·상태·업종·관심사업·문의 내용 등 비교적 얕은 입력만 받고 있고, 추천도 “최대 5개 추천” 수준으로 설명되어 있어, 사용자가 반복적으로 설명해야 하는 구조입니다. 즉 현재 사이트는 전환형 lead-gen 구조에는 맞지만, 사용자의 복합 정보를 구조화하여 재사용하는 제품형 구조는 아직 아닙니다. [2]

따라서 최종 구축 방향은 “상담 신청 사이트”에서 “정부지원사업 전용 고객 OS”로의 전환이어야 합니다. 사용자가 한 번 입력한 회사·사업·기술·시장·자금 이력 데이터를 이후의 모든 기능에서 공통 자산으로 재사용하고, 공고별 요구사항과 자동 대조하며, 결과물은 사업계획서와 발표 슬라이드까지 이어지도록 설계하는 것이 가장 타당합니다. 이 방향은 K-Startup의 개인화 기능, 중소벤처24의 통합 포털 구조, IRIS의 구조화된 공고 필드, 원스톱 지원센터의 전문가 자문 체계를 참고하되, 그들이 직접 제공하지 않는 “사용자 서사 기반의 실전 합격 문서 생성”에 초점을 맞출 때 차별화됩니다. [3]

## 현재 사이트 진단과 포지셔닝

현재 사이트의 강점은 메시지가 명확하다는 점입니다. 첫 화면에서 “정부지원사업, 혼자 찾지 마세요”라는 문제를 제시하고, 예비창업패키지·청년창업사관학교·초기창업패키지·소상공인 정책자금 등 대표 프로그램을 바로 노출하며, 이어서 예비창업자와 소상공인 두 세그먼트로 고객 상황을 단순하게 나눕니다. 이 구조는 초기 리드 획득에는 유효합니다. 특히 “사업자가 없어도 신청 가능”, “24시간 내 연락”, “1:1 전담 컨설턴트”, “전국 온·오프라인 상담” 같은 문구는 진입장벽을 낮추는 데 도움이 됩니다. [4]

하지만 최종 서비스 관점에서는 한계가 분명합니다. 첫째, 사용자의 상태값이 너무 단순합니다. 예비창업자 폼은 직장인·학생·구직 중·프리랜서 정도로 나누고, 소상공인 폼은 업종·기간·종업원 수 정도만 받습니다. 둘째, 사업계획서 작성에 필요한 핵심 입력값인 제품/서비스 설명, 기술 요소, 시장 문제, 특허·인증, 경쟁 우위, 기존 정부지원 경험, 자금 조달 이력 같은 정보는 아직 구조화되어 있지 않습니다. 셋째, 신청 이후의 제품 경험이 없습니다. 즉 사용자 입장에서는 “내 정보가 쌓이고 좋아지는 플랫폼”이 아니라 “상담을 신청하면 다시 사람이 물어보는 서비스”로 인식될 가능성이 큽니다. [5]

공식 플랫폼과 비교했을 때 포지셔닝도 더 정교해질 필요가 있습니다. K-Startup은 창업단계와 관심분야로 지원사업을 찾는 기능, 사업공고 캘린더, 개인화된 관심공고·신청내역 확인 기능을 제공하고 있습니다. 중소벤처24는 지원사업 공고, 정책금융, 증명서 발급, 유관시스템 연결까지 포함한 통합 포털 성격이 강합니다. 서울시 스타트업플러스는 지원사업 신청, 스타트업·투자자·시설 검색, 대시보드까지 제공합니다. 반면 K-Startup 원스톱 지원센터는 법률·세무·지원사업·경영·마케팅·해외진출·투자유치·특허 등 9개 분야 전문가 자문을 제공하지만, 대상이 소상공인이 아닌 기술창업기업 중심입니다. 따라서 귀하의 서비스는 예비창업자부터 소상공인, 정책자금 문의자, R&D 참여자까지 한 화면에서 이어주는 “지원사업 실행형 플랫폼”으로 포지셔닝하는 것이 가장 설득력 있습니다. [6]

즉 최종 사이트의 핵심 메시지는 “지원사업을 소개한다”가 아니라, “당신의 상황에 맞는 정부지원사업을 선별하고, 합격 가능한 서류와 발표자료까지 자동으로 만든다”가 되어야 합니다. 공식 포털은 정보 허브이고, 귀하의 플랫폼은 실행 허브여야 합니다. 이 차이를 사이트 첫 화면, 서비스 설명, 대시보드, 결과물 화면, CTA 문구 전체에 반영해야 합니다. [7]

## 고객 세그먼트와 데이터 설계

고객 분류는 단순히 “예비창업자 / 소상공인” 두 개로 끝내면 안 됩니다. 법과 공고 기준 자체가 다층적이기 때문입니다. 법령상 “창업기업”은 사업 개시 후 7년 이내 기업이지만, 2026년 초기창업패키지는 창업 3년 이내 기업을 대상으로 하고, 2026년 예비창업패키지는 신청자 명의 사업자등록증이 없는 예비창업자를 대상으로 합니다. 또한 소상공인기본법상 소상공인은 소기업 중 상시근로자 수 10명 미만이면서 업종별 기준을 충족해야 합니다. 즉 플랫폼은 법령 기준, 사업별 기준, 사용자 자기 인식이 서로 다를 수 있다는 전제를 가져야 합니다. [8]

그래서 고객 데이터 구조는 단일 상태값이 아니라 다중 태그 구조로 설계하는 것이 맞습니다. 가장 바깥의 분류는 사업 단계, 그 위의 교차 태그는 대표자 속성, 그 다음은 사업/기술 속성, 마지막은 자금 및 지원사업 이력으로 두는 방식이 좋습니다. 이렇게 해야 예비창업자인 동시에 직장인이고, 여성이고, 청년이고, 향후 R&D까지 준비하는 사용자 같은 조합을 정확히 잡을 수 있습니다. 공식 포털들도 이미 사업을 단계, 분야, 유형, 자금, 글로벌, R&D 등으로 다층 분류하고 있기 때문에, 귀하의 서비스도 사용자 프로파일을 이 수준으로 세분화해야 매칭 품질이 올라갑니다. [9]

권장하는 고객 프로파일 구조는 다음과 같습니다.
사업 단계는 예비창업자, 기창업자 1년 미만, 1~3년, 3~7년, 소상공인, R&D 수행 준비 기업으로 나눕니다.
대표자 태그는 청년, 여성, 중장년, 직장인 창업자, 학생, 재창업, 지역, 외국인 여부 등을 둡니다.
사업 속성은 업종/업태, 본사 위치, 직원 수, 매출, 제품 카테고리, B2B/B2C/B2G, 수출 여부, 제조/서비스/플랫폼, 디지털 전환 수준, 특허/인증/규제/인허가 항목을 둡니다.
문서 속성은 문제 인식, 시장 규모, 핵심 기능, 경쟁 우위 3가지, 실현 계획, 최종 산출물, 개발 기간, 예산 필요 항목을 둡니다.
지원 이력은 정부지원사업 수혜 경험, 탈락 경험, 대출 이용 이력, 보증 이용 여부, 현재 조달하려는 자금의 성격을 둡니다. 이 구조가 있어야 K-Startup형 사업, 소상공인 정책자금형 사업, IRIS형 R&D 사업을 한 플랫폼 안에서 다르게 해석할 수 있습니다. [10]

입력 UX는 한 번에 긴 폼을 내기보다 진단형 멀티스텝 온보딩으로 바꾸는 것이 좋습니다. 현재 사이트는 한 화면에서 기본 정보만 받고 상담으로 넘기지만, 최종 사이트는 첫 단계에서 자격 판별, 두 번째에서 사업 설명, 세 번째에서 기술·시장·자금, 네 번째에서 지원 우선순위를 받도록 바꾸어야 합니다. 이유는 K-Startup, 기업마당, IRIS 등 공고 데이터가 각기 다른 필드와 신청 경로를 갖기 때문에, 초기 입력을 구조화할수록 나중 단계 자동화 정확도와 재사용성이 높아지기 때문입니다. [11]

## 서비스별 상세 기획

### 고객 진단과 합격형 사업 아이템명 생성

첫 번째 핵심 서비스는 고객 프로파일을 기반으로 합격형 사업 아이템명을 만들어 주는 기능입니다. 이 기능의 목적은 단순히 “멋있는 제목”을 뽑는 것이 아니라, 이후 매칭 엔진과 사업계획서 생성기까지 일관된 서사를 부여하는 것입니다. 현재 예비창업패키지와 초기창업패키지는 사업계획서와 증빙서류 제출을 요구하고 있으며, 예비창업패키지는 BM 고도화, MVP 제작, 멘토링 등을 포함한 창업 프로그램을 운영합니다. 따라서 아이템명 단계부터 문제–고객–해결방식–기술–효익이 선명하게 잡혀야 이후 문서 품질이 올라갑니다. [12]

이 기능은 사용자가 입력한 아이템 개요, 문제인식, 실현가능성, 차별성 및 경쟁력 확보 전략 3가지를 받아 세 가지 유형의 제목을 생성하도록 설계하는 것이 좋습니다. 첫 번째는 평가 친화형 제목, 두 번째는 시장 명확형 제목, 세 번째는 기술 차별형 제목입니다. 예를 들어 내부 생성 로직은 “핵심 고객 + 해결 문제 + 구현 방식 + 차별 포인트” 구조로 통일하고, 결과는 3안 제시 후 각 안에 대해 “왜 이 제목이 지원사업 평가문서에 유리한지”를 한 줄로 설명하게 하면 좋습니다. 이렇게 하면 사용자가 제목을 선택하는 순간 이후의 모든 문서 생성이 하나의 기준 서사로 정렬됩니다. 이 부분은 귀하의 노하우를 가장 직접적으로 제품화할 수 있는 영역입니다. 사용자 입력을 문장화한 뒤 공고 키워드와의 정합성을 확인하는 방식이 특히 유효합니다. [13]

### 전문 스타트업 액셀러레이터 분석

두 번째 서비스는 사용자가 입력한 서사를 바탕으로 전문 스타트업 액셀러레이터 관점의 장단점 분석을 제공하는 기능입니다. 표면상 표현은 액셀러레이터 분석이어야 하지만, 실제 제품 설계는 평가 피드백 엔진에 가깝게 만드는 것이 좋습니다. K-Startup 원스톱 지원센터가 지원사업, 경영, 마케팅, 투자유치, 특허 등 다각도 자문을 제공하는 것처럼, 귀하의 분석 서비스도 한 축만 보지 말고 최소한 문제 적합성, 시장 타당성, 실행 가능성, 대표자 신뢰도, 기술/지식재산, 매출/유통, 자금 논리, 리스크를 동시에 봐야 합니다. [14]

화면 설계는 “점수”만 보여주면 안 되고, 강점·약점·즉시 보완 포인트를 함께 보여주는 구조가 적합합니다. 예를 들어 강점은 “시장 문제 명확”, “차별 포인트 구체적”, “정부지원사업 목적과 정합적”처럼 표현하고, 약점은 “고객 세분화 불명확”, “기술 우위 입증 근거 부족”, “실현 계획의 기간·수량 목표 अस्पष्ट” 식으로 구체화합니다. 그리고 각 약점마다 “사업계획서 자동 작성 시 이 항목을 보강할까요?” 같은 후속 액션 버튼을 넣으면 분석 서비스가 독립 기능이 아니라 작성 AI의 전처리 기능으로 작동합니다. 이렇게 해야 사용자가 분석 결과를 읽고 끝나는 것이 아니라 바로 문서 품질 개선으로 이어집니다. 이 구조는 공식 포털이 제공하는 정보/자문 기능과 달리, 귀하의 서비스가 실행 보조 도구로 자리 잡게 만드는 핵심입니다. [15]

### 정부지원사업 매칭 엔진

세 번째 서비스는 플랫폼의 중심입니다. 이미 보유한 크롤링 서비스와 연동해 모든 정부지원사업에 대한 매칭률을 보여주되, 단순 키워드 일치가 아니라 자격 필터 + 정합성 스코어 + 전략 적합성 스코어의 3단 구조로 만드는 것이 좋습니다. 그 이유는 공고마다 자격 논리가 다르기 때문입니다. 예비창업패키지는 사업자등록 유무가 핵심이고, 초기창업패키지는 3년 이내가 핵심이며, 소상공인 정책자금은 소상공인 정의와 세부 자금 목적이 중요하고, 소상공인 지원사업 통합 공고는 예비창업자·소상공인·소공인·폐업 소상공인까지 포괄하며 사업별 자격이 다를 수 있다고 명시합니다. IRIS의 R&D 공고는 별도 접수유형과 신청용 연구개발계획서를 전제로 움직입니다. 따라서 매칭에는 필수적으로 공고별 eligibility parsing이 들어가야 합니다. [10]

매칭 결과 화면은 “매칭률 87%” 같은 숫자만 보여주면 부족합니다. 반드시 사용자에게 왜 매칭되는지를 보여줘야 합니다. 권장 화면 구성은 자격 적합, 주제 적합, 성장 단계 적합, 지역/연령/특화 적합, 가점 가능성, 주의사항의 여섯 블록입니다. 이때 각 블록은 공고 원문 근거를 짧게 인용한 evidence chip 형태로 표시하고, 사용자가 클릭하면 “이 판단은 사용자의 ○○ 입력과 공고의 ○○ 자격 문구를 대조한 결과”라는 상세 설명을 열어주는 방식이 좋습니다. 공식 포털이 방대한 공고를 제공하더라도 개별 사용자의 서사를 해석해 주지는 않기 때문에, 이 설명 가능한 매칭 로직이 곧 차별화 포인트가 됩니다. [1]

또한 매칭 데이터 소스는 최소한 네 갈래로 정규화해야 합니다. 창업형 공고는 K-Startup과 창업진흥원, 중소기업 일반 공고는 기업마당과 중소벤처24, 소상공인형 공고는 소상공인24 및 소상공인 통합 공고, R&D형 공고는 IRIS로 분리해 수집한 뒤 하나의 canonical schema로 합쳐야 합니다. 여기에 여성창업·센터형 지원은 여성기업 종합정보포털 공고까지 연결하는 것이 좋습니다. 이렇게 해야 귀하가 목표로 하는 예비창업자, 초기창업자, 소상공인, 여성, 청년, 정책자금 문의자, R&D 참여자까지 한 번에 포괄할 수 있습니다. [16]

### 사업계획서 작성AI

네 번째 서비스인 사업계획서 작성AI는 실제 매출 전환의 핵심 기능이 될 가능성이 큽니다. 이 기능은 사용자가 매칭 결과에서 특정 공고를 선택하면, 그 공고의 요구사항과 지금까지 축적된 고객 정보, 그리고 귀하가 학습해 둔 MD 파일과 스킬을 조합해 초안을 자동 생성하는 구조여야 합니다. 공식 창업지원사업들은 K-Startup을 통해 사업계획서와 증빙서류를 제출하게 하고, 예비창업패키지와 초기창업패키지는 모두 사업계획서를 핵심 제출문서로 요구합니다. R&D 공고 역시 IRIS에서 신청용 연구개발계획서를 전제로 운영됩니다. 따라서 이 서비스는 “글을 써주는 AI”가 아니라, 공고서 구조에 맞춰 서류를 편집·정렬하는 문서 컴파일러에 가까워야 합니다. [17]

권장 생성 파이프라인은 다섯 단계입니다. 먼저 공고 파서가 사업 목적, 대상, 평가 포인트, 필수 제출항목, 분량/형식 제한을 추출합니다. 다음으로 프로파일 정렬기가 고객 입력 중 해당 공고에 필요한 사실만 골라냅니다. 세 번째로 MD/스킬 검색기가 귀하의 내부 레퍼런스에서 가장 유사한 작성 전략을 찾습니다. 네 번째로 섹션 생성기가 목차별 초안을 씁니다. 마지막으로 검증기가 공고 키워드 누락, 숫자/근거 누락, 과장 표현, 중복 문장을 점검합니다. 이때 사용자 화면에는 반드시 출처 트레이스를 보여주는 것이 좋습니다. 예를 들면 “이 문단은 고객의 입력 ○○, 공고의 평가 항목 ○○, 내부 작성 스킬 ○○을 반영해 생성됨”처럼 표시하는 방식입니다. 이 설계는 AI 신뢰도와 편집 효율을 동시에 높입니다. [18]

제품 출력은 단일 초안이 아니라 초안 작성, 문장 강화, 정량 근거 추가, 평가위원 관점 보강, 분량 축약, 전문가 검수 요청의 모드형 편집으로 설계하는 것을 권장합니다. 그래야 컨설턴트가 직접 쓰는 시간을 줄이면서도, 최종 품질은 사람 손으로 닫을 수 있습니다. 결국 고가치 고객은 완전 자동보다 반자동 + 전문가 교정을 더 신뢰할 가능성이 높습니다. 현재 사이트가 이미 “전담 컨설턴트와 함께 선정 가능성을 높인다”는 메시지를 쓰고 있으므로, 최종 사이트도 AI를 사람을 대체하는 기계가 아니라 전문가 생산성을 높이는 공동 작업 도구로 설명하는 편이 브랜드에도 맞습니다. [19]

### 발표 슬라이드 제작AI

다섯 번째 서비스인 발표 슬라이드 제작AI는 사업계획서 작성 이후의 후속 모듈로 두는 것이 맞습니다. 발표평가 단계는 사용자의 부담이 큰 반면, 실제로는 대부분 사업계획서의 내용을 다시 시각화하고 평가 포인트에 맞게 압축하는 작업입니다. 따라서 슬라이드 생성기는 별도 입력을 다시 받기보다, 확정된 사업계획서와 공고의 평가 항목을 읽어 10~12장 내외의 발표 구조로 바꾸는 식으로 설계하는 것이 가장 효율적입니다. 공식 창업지원사업이 사업계획서를 핵심 제출물로 요구하고 사업 절차상 선정평가 단계를 두고 있는 만큼, 서류와 발표를 하나의 연속된 파이프라인으로 다루는 것이 제품 경험상 자연스럽습니다. [12]

권장 슬라이드 구조는 문제, 고객, 해결책, 핵심기능/기술, 시장성, 차별성, 사업화 계획, 성과지표, 자금 사용 계획, 팀/대표자, 기대효과, Q&A 백업입니다. 다만 이 구조는 공고 유형에 따라 템플릿이 달라져야 합니다. 예비창업/초기창업형은 시장성과 실행력 중심, 소상공인형은 경영개선과 자금 타당성 중심, R&D형은 기술개발 목표·산출물·정량 계획 중심으로 바뀌어야 합니다. 핵심은 “예쁜 PPT”보다 평가자의 질문을 미리 흡수한 설명 순서를 자동화하는 것입니다. 즉 최종 출력은 PPTX, PDF, 발표 스크립트, 예상 질문 답변집까지 한 세트로 제공하는 것이 좋습니다. 이런 패키지 설계가 실제 결제 전환에 더 강합니다. [20]

## 정보 구조와 사용자 여정

최종 사이트의 정보 구조는 랜딩페이지와 제품 대시보드를 분리하는 것이 좋습니다. 바깥쪽에는 지금처럼 전환형 페이지가 필요하지만, 안쪽에는 로그인 기반 워크스페이스가 있어야 합니다. 공식 플랫폼들도 이미 Apply, Find, Dashboard, 개인화 공고, 신청 내역, 캘린더를 운영하고 있기 때문에, 사용자들은 점점 “한 번 로그인하면 내 진행 상황이 보이는 경험”에 익숙해지고 있습니다. 귀하의 서비스도 같은 기대치를 충족해야 합니다. [21]

권장 IA는 다음과 같습니다. 첫 화면은 정부지원사업 진단을 메인 CTA로 두는 공개 랜딩페이지입니다. 로그인 후에는 내 프로필, 내 아이템, 액셀러레이터 분석, 추천 공고, 사업계획서 작성, 발표자료 제작, 전문가 검수, 서류/파일 보관함, 알림/마감관리의 9개 메뉴를 가진 대시보드로 이동합니다. 여기서 핵심은 사용자가 매번 새로 설명하지 않고, 프로필과 아이템 데이터를 중심으로 작업이 누적되는 경험을 주는 것입니다. K-Startup의 관심공고·신청내역, 중소벤처24의 공고와 증명서/정책금융 연결, 공식 포털의 캘린더 경험을 모두 한 워크스페이스로 재구성하면 됩니다. [22]

사용자 여정은 다음 순서가 가장 자연스럽습니다. 사용자는 먼저 기본 진단을 하고, 시스템은 자격 여부와 추천 트랙을 보여줍니다. 이어서 사용자는 사업 아이템 설명을 상세히 입력하고, 시스템은 합격형 아이템명과 액셀러레이터 분석을 제공합니다. 그 다음 사용자는 매칭된 사업 중 우선순위를 선택하고, 사업계획서 초안을 생성합니다. 이후 전문가가 코멘트를 남기거나 사용자가 직접 보완하고, 마지막으로 발표자료를 만들고 마감일 관리까지 받습니다. 현재 사이트가 상담 신청 후 1일 내 연락, 현황 진단, 최대 5개 추천, 사업계획서 준비, 신청·사후관리의 4단계를 설명하고 있는 만큼, 최종 제품도 이 상담 프로세스를 사용자 스스로 진행 가능한 디지털 플로우로 재해석하면 됩니다. [23]

중요한 것은 페이지보다 상태 관리입니다. 각 사용자와 프로젝트는 초기 진단, 아이템 정리, 분석 완료, 공고 선택, 사업계획서 작성중, 전문가 검수, 발표자료 작성중, 지원 완료, 선정/탈락, 사후관리 같은 상태를 가져야 합니다. 이 상태값은 내부 운영, 고객 알림, CRM, 반복 제안, 후속 업셀링의 기준이 됩니다. 결국 귀하의 플랫폼은 컨설팅 회사의 내부 진행표를 고객용 제품 화면으로 바꾸는 작업이기도 합니다. 이 관점이 있어야 단순 AI 기능 모음이 아니라 운영 가능한 사업이 됩니다. [24]

## 데이터·AI·연동 아키텍처

데이터 레이어는 네 개로 나누는 것이 적합합니다. 첫 번째는 고객 데이터 레이어입니다. 여기에는 회사 정보, 사업 아이템 정보, 기술/지식재산, 자금 이력, 지원사업 경험, 산출물 파일이 저장됩니다. 두 번째는 공고 데이터 레이어입니다. 여기에는 크롤링된 공고의 원문, 자격요건, 신청기간, 접수채널, 평가항목, 요구서류, 지원내용, 지역/연령/업종 제한, 태그가 정규화되어 저장됩니다. 세 번째는 내부 지식 레이어입니다. 귀하가 학습해 둔 MD 파일, 스킬, 베스트 프랙티스, 합격 패턴, 문장 템플릿이 여기에 들어갑니다. 네 번째는 결과물 레이어입니다. 아이템명, 분석 결과, 매칭 결과, 사업계획서 버전, 발표자료 버전, 전문가 피드백이 저장됩니다. 이 4층 구조가 있어야 서비스 간 데이터 재사용이 가능합니다. 이는 공식 포털들이 공고, 신청, 맞춤 정보, 증명서, 정책금융, 연구계획서 등 서로 다른 데이터 성격을 분리해 운영하는 방식과도 결이 맞습니다. [9]

공고 연동의 canonical schema는 최소한 다음 필드를 가져야 합니다: program_id, source_portal, program_name, admin_agency, operator_agency, target_stage, target_type, eligibility_rules, application_period, funding_type, max_amount, required_docs, evaluation_items, submission_channel, detail_url, source_text, normalized_tags. 기업마당, K-Startup, 중소벤처24, IRIS는 서로 노출 필드가 다르므로, 기존 크롤링 서비스에서 바로 프런트에 뿌리지 말고 반드시 정규화 계층을 둬야 합니다. 그래야 매칭 로직과 생성 로직을 포털별 예외 처리 없이 공통으로 만들 수 있습니다. [25]

AI 아키텍처는 하나의 범용 프롬프트로 모든 걸 해결하려고 하면 안 됩니다. 자격 판별 모델, 아이템명 생성기, 액셀러레이터 분석기, 공고-프로필 매칭기, 문서 생성기, 슬라이드 생성기, 검증기를 작업 단위로 나누고, 각 모듈이 동일한 프로젝트 ID 아래에서 작동하도록 설계하는 편이 좋습니다. 특히 문서 생성에서는 RAG 방식으로 공고 원문과 내부 MD/스킬 파일을 함께 참조하도록 하고, 최종 결과에는 근거 스팬을 남겨야 합니다. 국가 R&D 공고처럼 구조화된 신청용 계획서가 존재하거나, 창업지원사업처럼 평가·협약 단계가 분명한 고정 서식 사업에서는 이 근거 추적성이 품질과 책임성에 직접 연결됩니다. [26]

운영 측면에서는 전문가 협업 계층을 반드시 넣는 것이 좋습니다. 즉 AI가 결과물을 만들고 끝나는 것이 아니라, 컨설턴트가 코멘트·재생성 지시·최종 승인·고객 전달을 관리하는 Back-office가 있어야 합니다. 현재 사이트가 이미 전담 컨설턴트, 합격 후 사후관리, 신청 및 정산 동행을 전면에 내세우고 있기 때문에, 최종 플랫폼의 본질은 “AI SaaS”가 아니라 AI가 내장된 컨설팅 운영 시스템입니다. 이 정체성을 지키면 브랜드와 기능이 자연스럽게 연결됩니다. [27]

## 정책 준수와 운영 체계

이 서비스는 일반적인 마케팅 사이트보다 훨씬 높은 수준의 개인정보·문서 보안이 필요합니다. 사용자는 회사 정보, 매출, 직원 수, 특허/인증, 사업계획, 자금조달 이력, 정부지원사업 경험 등 민감도가 높은 비공개 정보를 입력하게 됩니다. 개인정보보호위원회는 2026년 4월 개정된 개인정보 처리방침 작성지침과 2025년 8월 생성형 인공지능 개발·활용 개인정보 처리 안내서를 현행 안내서로 공개하고 있고, KISA는 개인정보의 안전성 확보조치 기준 안내서를 운영하고 있습니다. 따라서 최종 사이트는 단순한 “상담 목적 사용” 문구를 넘어서, 수집 목적, 보유기간, 제3자 제공, 처리위탁, 파기 절차, 정보주체 권리, 쿠키/자동수집, 개인정보 보호책임자, 생성형 AI 처리 고지까지 구조적으로 갖추는 것이 필요합니다. [28]

실제로 KISA의 개인정보 처리방침은 처리 및 보유기간, 제3자 제공, 위탁, 파기, 권리행사, 안전성 확보조치, 자동수집 장치, 구제방법 등 항목을 목차로 명시하고 있으며, 안전성 확보조치로 접근 제한, 접속기록 보관, 암호화, 보안프로그램, 물리적 통제 등을 설명합니다. 또한 접속기록은 최소 1년 이상, 5만 명 이상 정보주체나 고유식별정보·민감정보를 처리하는 시스템은 2년 이상 보관·관리한다고 안내합니다. 귀하의 서비스는 규모가 성장할수록 이 기준을 염두에 두고 설계해야 하며, 최소한 DB 암호화, 파일 저장소 암호화, 관리자 접근권한 분리, 프롬프트 로그 마스킹, 출력물 버전 이력, 다운로드 감사 로그는 초기부터 넣는 것이 바람직합니다. [29]

생성형 AI 활용도 별도 고지가 필요합니다. 개인정보보호위원회는 생성형 AI 안내서를 통해 생성형 AI 수명주기 각 단계에서 고려해야 할 개인정보 처리 및 보호 이슈와 법적 기준, 안전조치를 제시하고 있습니다. 따라서 서비스 내에는 최소한 AI 결과는 초안이며 사용자의 검토가 필요함, 입력 데이터의 처리 목적, 모델 학습 재사용 여부, 민감·비공개 정보 입력 시 주의, 전문가 검수 옵션을 분명히 표시해야 합니다. 이것은 단지 법무 문제만이 아니라, 사용자가 고가치 사업계획 정보를 안심하고 넣게 만드는 신뢰 장치이기도 합니다. [30]

또한 웹 접근성은 처음부터 적용하는 편이 맞습니다. 웹 접근성 품질인증 심사는 2025년부터 KWCAG 2.2를 기준으로 하고 있으며, 전문가 심사 준수율 95% 이상과 사용자 심사 과업 성공률 100%를 합격 기준으로 제시하고 있습니다. 귀하의 타깃에는 중장년 창업자와 소상공인도 포함되어 있으므로, 글자 대비, 폼 레이블, 키보드 탐색, 도움 정보, 반복 입력 정보, 접근 가능한 인증 같은 기본 접근성 요구를 초기 설계에 녹여야 합니다. 마감이 급한 정부지원사업 사용자일수록 폼 접근성과 오류 복구 경험이 전환율에 큰 영향을 줍니다. [31]

운영 체계는 AI 생성 – 전문가 검수 – 고객 확인 – 최종 산출물 잠금의 4단 승인 흐름이 가장 안정적입니다. 특히 정책자금, 보증, R&D와 같은 고위험 신청 건은 자동 생성만으로 끝내지 않고, 반드시 내부 검수 단계에서 자격요건·수치·일정·증빙 일치 여부를 다시 확인하도록 워크플로를 설계해야 합니다. IRIS가 ISMS-P 인증 범위를 명시하고 운영하는 점을 보면, 공공 지원금·연구개발 신청 데이터는 그만큼 높은 신뢰와 보안 기대치를 전제로 한다는 점을 알 수 있습니다. 귀하의 서비스도 이를 기준점으로 삼는 편이 좋습니다. [32]

## 구축 우선순위와 KPI

구축 순서는 고객 프로파일링과 매칭 엔진을 먼저, 그 다음에 사업계획서 작성AI, 마지막으로 발표 슬라이드 제작AI를 붙이는 방식이 가장 효율적입니다. 이유는 명확합니다. 현재 사이트도 상담 신청 → 현황 진단 및 매칭 → 사업계획서 및 서류 준비 → 신청 및 사후관리의 순서를 이미 보여주고 있고, 공식 지원사업들도 K-Startup/IRIS 등에서 우선 자격·사업 선택 후 문서를 제출하는 흐름을 따릅니다. 즉 사업계획서와 발표자료는 매칭 이후에만 가치가 생기므로, 앞단 데이터 구조와 추천 품질이 먼저 안정되어야 합니다. [33]

첫 단계 MVP의 목표는 “상담 신청 자동화”가 아니라 정확한 사전 선별이어야 합니다. 여기서 봐야 할 KPI는 회원가입 전환율, 진단 완주율, 프로필 완성률, 매칭 결과 클릭률, 추천 공고 저장률, 상담 요청 전환율입니다. 두 번째 단계에서는 사업계획서 초안 생성 성공률, 섹션별 재생성 비율, 전문가 수정 시간 감소율, 고객당 문서 반복 생성 수, 유료 전환율을 봐야 합니다. 세 번째 단계에서는 발표자료 생성률, 서류→발표 전환율, 최종 제출률, 선정률, 고객 LTV를 봐야 합니다. 즉 초기 KPI는 트래픽보다 작업흐름 전환율이 더 중요합니다. 현재 사이트가 이미 누적 상담, 선정률, 고객 수혜 총액 같은 결과형 수치를 전면에 두고 있으므로, 최종 플랫폼도 결국은 “좋은 문서를 몇 건 만들었나”보다 “실제 선정과 수혜로 얼마를 연결했나”를 핵심 지표로 삼는 것이 맞습니다. [23]

제품 관점에서 가장 중요한 우선순위는 세 가지입니다. 첫째, 입력 데이터의 재사용성을 높이는 일입니다. 사용자가 한 번 쓴 내용이 아이템명, 분석, 매칭, 사업계획서, 슬라이드까지 다 연결되어야 합니다. 둘째, 매칭 결과의 설명 가능성을 높이는 일입니다. 사용자가 왜 추천받았는지 이해할 수 있어야 신뢰하고 결제합니다. 셋째, 전문가 개입 포인트를 명확히 남기는 일입니다. 귀하의 차별화는 단지 AI가 아니라, 귀하가 오랫동안 쌓아온 정부지원사업 실무 감각을 제품 흐름 안에 녹이는 것입니다. 공식 포털이 정보 제공과 접수의 허브라면, 귀하의 플랫폼은 합격률을 실질적으로 끌어올리는 실행 시스템이 되어야 합니다. 그 방향으로 설계하면 지금의 1차 사이트는 충분히 강한 출발점입니다. [34]

[1] [3] [6] [7] [9] [16] [22] K-Startup 창업지원포털

https://www.k-startup.go.kr/web

[2] [4] [5] [19] [23] [24] [27] [33] [34] 이로운 스타트 — 예비창업자·소상공인 정부지원사업 전문 컨설팅

https://iroun-start-654878784545.asia-northeast3.run.app/

[8] 중소기업창업 지원법

https://www.law.go.kr/LSW//lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsId=001472&lsJoLnkSeq=1000474410&print=print&utm_source=chatgpt.com

[10] [13] 2026년 예비창업패키지 예비창업자 모집 수정 공고

https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000000119019&utm_source=chatgpt.com

[11] [12] [17] [18] 예비창업패키지 | 사업화 | 사업안내 : 창업진흥원

https://www.kised.or.kr/menu.es?mid=a10205010000

[14] [15] 스타트업 원스톱 지원센터

https://www.k-startup.go.kr/onestop

[20] [26] [32] 범부처통합연구지원시스템(IRIS)

https://www.iris.go.kr/contents/retrieveBsnsAncmListView.do

[21] 스타트업플러스 - 서울시 통합 창업 플랫폼

https://www.startup-plus.kr/

[25] 기업마당

https://www.bizinfo.go.kr/

[28] 개인정보보호위원회

https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000

[29] KISA 한국인터넷진흥원

https://www.kisa.or.kr/704

[30] 현재 안내서 | 개인정보보호위원회 > > 정책

https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030020&nttId=11439&utm_source=chatgpt.com

[31] 절차 및 기준 | 웹 접근성 | WebWatch - 정보 접근성 대한민국 No.1 / Web·App·SW·Kiosk 접근성 인증·컨설팅·시험평가

https://www.webwatch.or.kr/WA/010301.html?MenuCD=130